| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды» за 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» |  | Администрация Усвятского района | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (за год) | план - 5 (ед.) факт. – 0 (ед.) отклонение -5 ед. причина – не было предусмотрено субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |  |
|  |  |  | 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | план - 26% факт. - 0% отклонение -26% |  |
|  |  |  | 3. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий улиц, тротуаров | план - 70% факт. - 70% отклонение - 0 |  |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  | Администрация Усвятского района | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (за год) | план - 5 (ед.) факт. – 0 (ед.) отклонение -5 ед. причина – не было предусмотрено субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД (за год) | план - 6301кв.м факт. - 0 кв.м причина – не было предусмотрено субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |  |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (за год) | план – 26% факт. - 0 % отклонение -26 % |  |
| Мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | Администрация Усвятского района |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (за год) | план – 1 ед. факт. -1 ед. |  |
|  |  |  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | план – 360 кв.м факт. -360 кв.м |  |
|  |  |  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий (за год) | план – 70% факт. - 70% |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей 2023 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 26 | 0 | - |  | не было предусмотрено субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий улиц, тротуаров | % | 70 | 70 | 0 |  |  |
| 1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 26 | 0 | - |  | не было предусмотрено субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий улиц, тротуаров | % | 70 | 70 | 0 |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (за год) | ед. | 5 | 0 | - |  | не было предусмотрено субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД (за год) | кв.м | 6301 | 0 | - |  |  |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (за год) | % | 26 | 0 | - |  |  |
| - Мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (за год) | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 360 | 360 | 0 |  |  |
| 3. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий (за год) | % | 70 | 70 | 0 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

за 2023 год

| Наименование показателя | всего |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% |
| - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | - 1265,0 | - 1265,0 | - 1265,0 | - 100,0 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 100,0 | - 14,1 | - 14,1 | - 14,1 | - 100,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | - 1265,0 | - 1265,0 | - 1265,0 | - 100,0 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 100,0 | - 14,1 | - 14,1 | - 14,1 | - 100,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |
| - Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | - 1265,0 | - 1265,0 | - 1265,0 | - 100,0 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 100,0 | - 14,1 | - 14,1 | - 14,1 | - 100,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |
| - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | - 1265,0 | - 1265,0 | - 1265,0 | - 100,0 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 1250,9 | - 100,0 | - 14,1 | - 14,1 | - 14,1 | - 100,0 |  |  |  |  |
| - Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |