ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 гг.

за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Значения целевых показателей 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Отклонение,% |  | Причины отклонения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа « Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | % | 15 | 15 | 0 |  |  |
| 2 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, % |  | % | 10 | 9 | -10 |  |  |
| 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района(%) |  | % | 3 | 2,1 | -30 |  |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | % | 18 | 16 | -11 |  |  |
| 5 | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, чел. |  | чел. | 290 | 292 | +0,7 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 15 | 15 | 0 |  |  |
| 1.2 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, в общем количестве ДТП (%) | % |  | 10 | 9 | -10 |  |  |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % |  | 18 | 16 | -11 |  |  |
| 1.4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | км |  | 216,4 | 216,4 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (чел.) |  | чел. | 290 | 292 | +0,7 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  | % | 3 | 2,1 | -30 |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Администрация Усвятского района | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | план. - 15% факт. - 15 % отклонение - причины отклонения |
|  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | план. - 18% факт. – 16% отклонение -10,1 % |
|  |  |  | 3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог | план. - 10% факт. - 9 % отклонение -10% |
| 1.2 | Основное мероприятие « Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Администрация Усвятского района | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | план. – 216,4км. факт. - 216,4км отклонение - 0 причины отклонения |
| 2. | Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения | Администрация Усвятского района | 1. Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (чел.) | план.– 290 чел. факт. - 292 чел. отклонение +0,7% |
| 3. | Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Усвятский район" |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Усвятский район" | Администрация Усвятского района | 1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | план - 3% факт. - 2,1 % отклонение -30% |
|  |  | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | план - 3% факт. - 2,1 % отклонение -30% |
|  | Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Значения показателей 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение% |  |  | Причины отклонения |
| - Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 10 |  | 9 |  | -10 |  |  |
| - Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 290 |  | 292 |  | +0,7 |  |  |
| - Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального района | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 3 |  | 2,1 |  | -30 |  |  |
| Компенсация расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Количество мероприятий | ед. | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 гг.

за 2023 год

| Наименование показателя | всего |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% |  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% |  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% |  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% |  |  |
| - Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования" на 2017-2021 гг. |  | - 17078,2 |  | - 17078,2 |  | - 12629,0 |  | - 73,9 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  | - 11037,6 |  | - 11037,6 |  | - 7747,9 |  | - 70,2 |  | - 6040,6 |  | - 6040,6 |  | - 4881,1 |  | - 80,8 |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" |  | - 15465,4 |  | - 15465,4 |  | - 11026,2 |  | - 71,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11037,6 |  | - 11037,6 |  | - 7747,9 |  | - 70,2 |  | - 4427,8 |  | - 4427,8 |  | - 3278,3 |  | - 74,0 |  |
| - Основное мероприятие "Реконструкция дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" |  | - 4398,4 |  | - 4398,4 |  | - 3278,3 |  | - 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  |  | - 4398,4 |  | - 4398,4 |  | - 3278,3 |  | - 74,5 |  |
| - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности |  | - 4316,3 |  | - 4316,3 |  | - 3200,0 |  | - 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  |  |  | - 0,0 |  |  |  | - 4316,3 |  | - 4316,3 |  | - 3200,0 |  | - 74,1 |  |
| - Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания |  | - 82,1 |  | - 82,1 |  | - 78,3 |  | - 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 82,1 |  | - 82,1 |  | - 78,3 |  | - 95,4 |  |
| - Основное мероприятие "Стороительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" |  | - 11067,0 |  | - 11067,0 |  | - 7747,9 |  | - 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11037,6 |  | - 11037,6 |  | - 7747,9 |  |  |  | - 29,4 |  | - 29,4 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  |
| - Осуществление дорожной деятельности , а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | - 8125,0 |  | - 8125,0 |  | - 7747,9 |  | - 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8125,0 |  | - 8125,0 |  | - 7747,9 |  | - 95,4 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  |
| - Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |  | - 2912,6 |  | - 2912,6 |  |  |  | - 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2912,6 |  | - 2912,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  | - 29,4 |  | - 29,4 |  |  |  | - 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29,4 |  | - 29,4 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  | - #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  |
| - Мероприятия по проведению соревнований по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | - #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  |
| - Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | - #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы"Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования" |  | - 1612,8 |  | - 1612,8 |  | - 1602,8 |  | - 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  | - 1612,8 |  | - 1612,8 |  | - 1602,8 |  | - 99,4 |  |
| - Основное мероприятие "Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования" |  | - 1612,8 |  | - 1612,8 |  | - 1602,8 |  | - 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - #ДЕЛ/0! |  | - 1612,8 |  | - 1612,8 |  | - 1602,8 |  | - 99,4 |  |
| - Расходы на перевозку учащихся на внеклассные мероприятия |  | - 266,0 |  | - 266,0 |  | - 256,4 |  | - 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - #ДЕЛ/0! |  | - 266,0 |  | - 266,0 |  | - 256,4 |  | - 96,4 |  |
| - Расходы на осуществление строительства муниципальной собственности (автостанция п. Усвяты) |  | - 1346,8 |  | - 1346,8 |  | - 1346,4 |  | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1346,8 |  | - 1346,8 |  | - 1346,4 |  | - 100,0 |  |