ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усвятский район»

на 2022-2026 гг.»

за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей 2023 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое назначение | Фактическое исполнение | Отклонение,% |  | Причины отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда, % | % | 55 | 55 | 0 |  |  |  |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, ед. | ед. | 4 | 2 | -50 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение требуемого объема услуг (%) | % | 98 | 98 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей (ед.) | ед. | 3 | 2 | 23,4 |  |  |  |
| 1.3 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед.) | ед. | 4 | 2 | -50 |  |  |  |
| 1.4. | Число отловленных животных без владельцев (особей) | особь | 4 | 2 | -50 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, % | % | 55 | 55 | 0 |  |  |  |

|  |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  |  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия 2023 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плановое назначение | Фактическое исполнение | Откло- нение,% | Причины отклоне- ния |  |
| 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  | Администрация Усвятского района | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей (ед.) | 3 | 2 | 23,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед.) | 4 | 2 | -50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Обеспечение требуемого объема услуг (%) | 98 | 98 | 0 |  |  |
| 1.2.Основное мероприятие «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения» |  |  |  | Администрация Усвятского района | 1.Число отловленных животных без владельцев (особей) | 4 | 2 | -50 |  |  |
| - Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  | Администрация Усвятского района | 1. Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, % | 55 | 55 | 0 |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели |  | Единица измерения | Значения показателей 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидия теплоснабжающим организациям |  | Количество аварий на 1 км сетей |  | ед. | 3 |  | 2 | 23,4 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области |  | Число отловленных животных без владельцев |  | особь | 4 |  | 2 | -50 |  |
| 2. | Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения |  | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |  | %. | 55 |  | 55 | 0 |  |
| 2.1.2. | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений |  | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |  | %. | 55 |  | 55 | 0 |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 гг.

за 2023 год

| Муниципальная программа | всего |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% |
| - Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования" на 2017-2021 гг. | - 27696,6 | - 27696,6 | - 9520,1 | - 34,4 |  |  |  |  | - 1579,0 | - 1579,0 | - 1537,9 | - 97,4 | - 26117,6 | - 26117,6 | - 7982,2 | - 30,6 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования" | - 27466,6 | - 27466,6 | - 9302,9 | - 33,9 |  |  |  |  | - 1579,0 | - 1579,0 | - 1537,9 | - 97,4 | - 25887,6 | - 25887,6 | - 7765,0 | - 30,0 |
| - Основное мероприятие "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования" | - 7933,3 | - 7933,3 | - 7765,0 | - 97,9 |  |  |  |  | - 79,0 | - 79,0 | - 37,9 | - 48,0 | - 7933,3 | - 7933,3 | - 7765,0 | - 97,9 |
| - Реконструкция участков наружного водопровода по ул.Флотская в рп.Усвяты | - 985,2 | - 985,2 | - 985,2 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 985,2 | - 985,2 | - 985,2 | - 100,0 |
| - Замена труб теплотрассы от котельной №2 в РП Усвяты | - 3728,5 | - 3728,5 | - 3728,5 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3728,5 | - 3728,5 | - 3728,5 | - 100,0 |
| - Приобретение и монтаж котла в котельную №2 в рп Усвяты | - 1051,3 | - 1051,3 | - 1051,3 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1051,3 | - 1051,3 | - 1051,3 | - 100,0 |
| - Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осуществление расходов на приобретение топлива для котельных района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - #ДЕЛ/0! |
| - Ремонт теплотрассы в п.Усвяты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субсидия на организацию теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | - 2000,0 | - 2000,0 | - 2000,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000,0 | - 2000,0 | - 2000,0 | - 100,0 |
| - Расходы на рекультивацию объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов | - 168,3 | - 168,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 168,3 | - 168,3 |  |  |
| - Расходы на ремонт водопровода по ул. Флотская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Софинансирование расходов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения" | - 79,0 | - 79,0 | - 37,9 | - 48,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 79,0 | - 79,0 | - 37,9 | - 48,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при соуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | - 79,0 | - 79,0 | - 37,9 | - 48,0 |  |  |  |  | - 79,0 | - 79,0 | - 37,9 | - 48,0 |  |  |  |  |
| - Основное меропритяие"Благоустройство" | - 19454,3 | - 19454,3 | - 1500,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 1500,0 | - 1500,0 | - 1500,0 | - 100,0 | - 17954,3 | - 17954,3 |  |  |
| - Расходы на организацию благоустройства за счет резервного фонда Псковской области | - 1500,0 | - 1500,0 | - 1500,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 1500,0 | - 1500,0 | - 1500,0 | - 100,0 |  |  |  |  |
| - Расходы на строительство моста через протоку между озерами Усвятское и Городечное, в том числе ПИР | - 17954,3 | - 17954,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17954,3 | - 17954,3 |  |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Жилище" | - 230,0 | - 230,0 | - 217,2 | - 94,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 230,0 | - 230,0 | - 217,2 | - 94,4 |
| - Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" | - 230,0 | - 230,0 | - 217,2 | - 94,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 230,0 | - 230,0 | - 217,2 | - 94,4 |
| - Расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья Региональному оператору ФКР ПО | - 117,0 | - 117,0 | - 117,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 117,0 | - 117,0 | - 117,0 | - 100,0 |
| - Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения | - 113,0 | - 113,0 | - 100,2 | - 88,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 113,0 | - 113,0 | - 100,2 | - 88,7 |