ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усвятский район»

на 2022-2026 гг.»

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей 2022года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое назначение | Фактическое исполнение | Отклонение,% |  | Причины отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда, % | % | 50 | 50 | 0 |  |  |  |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, ед. | ед. | 5 | 4 | -20 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение требуемого объема услуг (%) | % | 97 | 97 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей (ед.) | ед. | 4 | 3 | -25 |  |  |  |
| 1.3 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед.) | ед. | 5 | 4 | -20 |  |  |  |
| 1.4. | Число отловленных животных без владельцев (особей) | особь | 6 | 4 | -33 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, % | % | 50 | 50 | 0 |  |  |  |

|  |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  |  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия 2021 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плановое назначение | Фактическое исполнение | Откло- нение,% | Причины отклоне- ния |  |
| 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  | Администрация Усвятского района | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей (ед.) | 4 | 3 | -25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед.) | 5 | 3 | -40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Обеспечение требуемого объема услуг (%) | 97 | 97 | 0 |  |  |
| 1.2.Основное мероприятие «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения» |  |  |  | Администрация Усвятского района | 1.Число отловленных животных без владельцев (особей) | 6 | 4 | -33 |  |  |
| - Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  | Администрация Усвятского района | 1. Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели |  | Единица измерения | Значения показателей 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидия теплоснабжающим организациям |  | Количество аварий на 1 км сетей |  | ед. | 4 |  | 3 | -25 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области |  | Число отловленных животных без владельцев |  | особь | 6 |  | 0 | +100 |  |
| 2. | Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения |  | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |  | %. | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 2.1.2. | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений |  | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |  | %. | 50 |  | 50 | 0 |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 гг.

за 2024 год

| Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% |  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  | Факт |  | Исполнение,% |  | Утверждено программой |  | утверждено сводной бюджетной росписью |  |  | Факт | Исполнение,% |  |
| - Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования" на 2017-2021 гг. |  | - 43364,6 |  | - 43906,1 |  | - 39507,3 | - 91,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10194,4 |  | - 10194,4 |  | - 7009,0 |  | - 68,8 |  | - 33711,7 |  | - 33711,7 | - 32498,3 |  |  | - 96,4 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования" |  | - 43122,0 |  | - 43663,5 |  | - 39264,7 | - 91,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10194,4 |  | - 10194,4 |  | - 7009,0 |  | - 68,8 |  | - 33469,1 |  | - 33469,1 | - 32255,7 |  |  | - 96,4 |
| - Основное мероприятие "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования" |  | - 12865,6 |  | - 13407,1 |  | - 9513,6 | - 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10194,4 |  | - 10194,4 |  | - 7009,0 |  | - 68,8 |  | - 3299,7 |  | - 3299,7 | - 2591,6 |  |  | - 78,5 |
| - Расходы на капитальный ремонт котельной №4 |  | - 1828,0 |  | - 1828,0 |  | - 1828,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1828,0 |  | - 1828,0 | - 1828,0 |  |  | - 100,0 |
| - Расходы на рекультивацию объектов размещения отходов |  | - 530,2 |  | - 530,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 530,2 |  | - 530,2 |  |  |  |  |
| - Финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | - 10107,4 |  | - 10107,4 |  | - 6922,0 | - 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10107,4 |  | - 10107,4 |  | - 6922,0 |  | - 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осуществление расходов на приобретение топлива для котельных района |  | - 400,0 |  | - 400,0 |  | - 399,3 | - 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400,0 |  | - 400,0 | - 399,3 |  |  | - 99,8 |
| - Софинансирование расходов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | - 541,5 |  | - 541,5 |  | - 364,3 | - 67,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 541,5 |  | - 541,5 | - 364,3 |  |  | - 67,3 |
| - Основное мероприятие "Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения" |  | - 87,0 |  | - 87,0 |  | - 87,0 | - 100,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 87,0 |  | - 87,0 |  | - 87,0 |  | - 100,0 |  | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 |  |  | - 0,0 |
| - Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | - 87,0 |  | - 87,0 |  | - 87,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 87,0 |  | - 87,0 |  | - 87,0 |  | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Благоустройство" |  | - 30169,4 |  | - 30169,4 |  | - 29664,1 | - 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30169,4 |  | - 30169,4 | - 29664,1 |  |  | - 98,3 |
| - Расходы на строительство моста через протоку между озерами Усвятское и Городечное, в том числе ПИР |  | - 30169,4 |  | - 30169,4 |  | - 29664,1 | - 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30169,4 |  | - 30169,4 | - 29664,1 |  |  | - 98,3 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Жилище" |  | - 242,6 |  | - 242,6 |  | - 242,6 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 242,6 |  | - 242,6 | - 242,6 |  |  | - 100,0 |
| - Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | - 242,6 |  | - 242,6 |  | - 242,6 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 242,6 |  | - 242,6 | - 242,6 |  |  | - 100,0 |
| - Расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья Региональному оператору ФКР ПО |  | - 119,6 |  | - 119,6 |  | - 119,6 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 119,6 |  | - 119,6 | - 119,6 |  |  | - 100,0 |
| - Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения |  | - 123,0 |  | - 123,0 |  | - 123,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 123,0 |  | - 123,0 | - 123,0 |  |  | - 100,0 |