ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2024г                                № 83-п2

рп. Усвяты

# Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Псковской области от 07.05.2024 г. № 2491- ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального  образования «Усвятский район» (принят Псковским областным Собранием депутатов 07.05.2024 года), Администрация Усвятского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы».

2. Финансовому управлению Администрации Усвятского муниципального округа при разработке бюджета на 2025 - 2027 годы учитывать расходы на муниципальную программу «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Усвятского муниципального округа https://usvjaty.gosuslugi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2025 года.

5. Постановление Администрации Усвятского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 годы» от 27.12.2019 №62-п2 (с изменениями от 13.12.2021г. № 81-п2, от 14.02.2022 г. №10-п2, от 30.03.2022 г. №18-п2, от 27.04.2022г. №29-п2, от 01.07.2022 г. №41-п2, от 02.09.2022 г. №47-п2, от 07.09.2022 г. №51-п2, от 30.09.2022 г. №60-п2, от 29.12.2022 г. № 78-п2, от 20.02.2023г. №8-п2, от 17.05.2023 г. №22-п2, от 20.07.2023 г. №29-п2, от 09.10.2023 г. №52-п2, от 07.11.2023 г. №63-п2, от 19.01.2024 г. №2-п2, от 29.02.2024 г. № 14-п2, от 22.04.2024 №25-п2, от 07.06.2024 №37-п2, от 25.06.2024 г. №41-п2, от 27.09.2024 г. №57-п2, от 31.10.2024 г. №68-п2)  считать утратившим силу с 01 января 2025 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Козлову Р. В.

Глава Усвятского

муниципального округа						Д. А. Петров

- Утверждена

постановлением

Администрации района

от 16.12.2025 №83-п2

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усвятского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - Финансовое управление Администрации Усвятского муниципального округа - Управление по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Усвятского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства 2. Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, ед. 2. Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда, % |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа. 2. Жилище. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники (тыс.руб.) | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 593,0 | 289,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,00 |
|  | местный бюджет | 97577,1 | 73575,5 | 6000,4 | 6000,4 | 6000,40 | 6000,4 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 98170,1 | 73864,5 | 6076,4 | 6076,4 | 6076,4 | 6076,4 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 2. Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда, 85.0 % 3. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, 1.0 ед. |  |  |  |  |  |  |

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в Усвятском муниципальном округе

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это естественная монополия, которая при умелом государственном регулировании должна и может функционировать высокоэффективно.

Эксперименты, риски с жизненно важными коммунальными объектами, обслуживающими большое количество людей, без абсолютной уверенности в их целесообразности просто недопустимы.

Система ЖКХ Усвятского муниципального округа представлена жилыми, общественными зданиями, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. ЖКХ муниципального округа - это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Жилищный фонд составляет 116,1 тыс. кв.м., в том числе 30,7 многоквартирные дома.

Инженерная инфраструктура Усвятского муниципального округа составляет:

- водопроводные сети 25,7 км;

- канализационные сети 2,3  км;

-  тепловые сети 4,2 км;

Экономику муниципального образования зачастую отождествляют с ЖКХ, тем самым подчеркивая первостепенность для местных властей задач обеспечения населения теплом, водой, электричеством перед другими вопросами.

Данные о состоянии ЖКХ в Усвятском муниципальном округе в концентрированном виде показывают, что отрасль находится в системном кризисе.

По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ составляет 3-4% в год.

На конец  2023 года уровень износа  коммунальной инфраструктуры в Усвятском муниципальном округе» составил:

-  холодного водоснабжения 60 %;

-  теплоснабжения 55,3%;

-  водоотведения 41,5%.

Основными причинами неудовлетворительного состояния систем жизнеобеспечения является высокая степень износа (исчерпан ресурс) оборудования, недостатки эксплуатации. Согласно проведенного инженерно-технического анализа основными проблемами являются:

увеличение протяженности инженерных сетей с нарастающим процентом износа;

несоответствие используемых материалов и методов теплоизоляции, отсутствие плановой замены сетей водоснабжения в соответствии с их износом.

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы:

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения  и повышения качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы.

Решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усвятском муниципальном округе основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2025 по 2029 год муниципальной программы «Развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры для жителей Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

2. Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы.

Реализация данной подпрограммы нацелена на содержание и капитальный ремонт существующего муниципального жилищного фонда.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2025 по 2029 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Усвятскому муниципальному округу выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки реализации муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы» является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилья для жителей Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы.

Обеспечение надежности, устойчивости и стабильности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Усвятского муниципального округа.

Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения  и повышения качества, оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы.

2. Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы, которая позволит улучшить техническое состояние муниципального жилищного фонда.

Срок реализации муниципальной программы 5 лет с  2025 по 2029 год.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной инфраструктуры Усвятского муниципального округа  .

Целью муниципальной программы является обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры для жителей Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения  следующих задач:

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения  и повышения качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы.

2. Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа  на 2025-2029 годы.

Решения данных задач муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей до 1 ед.

2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства до 1 ед.

3. Обеспечение требуемого объема услуг до 100 %.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа на 2025-2029 годы» направлена на обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю.

Подпрограмма 2 «Жилище» на 2025-2029 годы» направлена на улучшение техническое состояние муниципального жилищного фонда.

Планируемые целевые показатели результативности реализации Программы представлены в таблице:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышения качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа» на 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей |  | ед. |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства |  | ед. |  | 5 |  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Обеспечение требуемого объема услуг |  | % |  | 97 |  | 98 |  | 99 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Жилище» на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда. |  | % | 70 | 72 |  | 75 |  | 80 | 85 |

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 98260,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 73864,5 тыс. руб.;

2026 год – 6076,4 тыс. руб.;

2027 год – 6076,4 тыс. руб;

2028 год – 6076,4 тыс. руб;

2029 год – 6076,4 тыс. руб.

Источники финансирования Программы: бюджет Усвятского муниципального округа, областной бюджет.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Усвятского муниципального округа подлежит уточнению в установленном порядке при принятии бюджета Усвятского муниципального округа на соответствующий период.

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы представлена в таблице к данной программе.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2)  планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Финансовое управление Администрации Усвятского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Администрация Усвятского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей - ед. 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства - ед. 3. Обеспечение требуемого объема услуг - % |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2025 - 2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники (тыс. руб.) | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 97313,1 | 73533,5 | 5947,4 | 5947,4 | 5947,4 | 5947,4 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 97413,1 | 73533,5 | 5947,4 | 5947,4 | 5947,4 | 5947,4 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей - 1 ед. 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства - 1 ед. .3. Обеспечение требуемого объема услуг - 100 % |  |  |  |  |  |  |

- Cодержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это естественная монополия, которая при умелом государственном регулировании должна и может функционировать высокоэффективно.

Экономику муниципального образования зачастую отождествляют с ЖКХ, тем самым подчеркивая первостепенность для местных властей задач обеспечения населения теплом, водой, электричеством перед другими вопросами.

Данные о состоянии ЖКХ в Усвятском муниципальном округе в концентрированном виде показывают, что отрасль находится в системном кризисе.

По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ составляет 4 % в год.

На конец 2023 года уровень износа коммунальной инфраструктуры  в Усвятском районе составил:

- холодного водоснабжения 60 %;

- теплоснабжения 55,3%;

- водоотведения 41,5%.

Основными причинами неудовлетворительного состояния систем жизнеобеспечения является высокая степень износа (исчерпан ресурс) оборудования, недостатки эксплуатации.

Решение обозначенных проблем, возможно, осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа. При этом подпрограмма нацелена на комплексные  мероприятия, реализовать которые непрограммными методами невозможно. Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ориентированный на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.

Подпрограмма направлена на решение существующих проблем и достижение приоритетов, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усвятского  муниципального округа на современном этапе. Жёсткие условия организационно-экономического существования жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эффективного и целевого использования бюджетных средств обуславливают применение программно-целевого подхода в данной области.

- Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышения качества, оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения  и повышения качества, оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа.

Для решения поставленной задачи необходимо выполнение показателей цели подпрограммы:

1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей до 1 ед.

2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства до 1 ед.

3. Обеспечение требуемого объема услуг до 100 %.

|  | Подпрограмма | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа» | Ответственные исполнители (соисполнители) | Количество мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г | 2029г |
| 1. | Основное мероприятие | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа | Администрация Усвятского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | Мероприятие | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Администрация Усвятского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие | Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения | Администрация Усвятского района | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.1 | Мероприятие | Работы по организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | Администрация Усвятского района | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 | Мероприятие | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация Усвятского района | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Основное мероприятие | Благоустройство муниципального округа | Администрация Усвятского района | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.1 | Мероприятие | Мероприятия по обеспечению функционирования уличного освещения, содержание мест захоронения, работы по озеленению территории, строительство моста через протоку между озерами Усвятское и Городечное, ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского. | Администрация Усвятского района | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Основное мероприятие | Реализация инициативных проектов граждан | Администрация Усвятского района | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.1. | Мероприятие | Расходы на реализацию инициативных проектов в муниципальном округе | Администрация Усвятского района | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Планируемые целевые показатели результативности реализации подпрограммы представлены в таблице:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышения качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства на территории Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей | ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет с 2025 по 2029 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3.Перечень и краткое описание основных мероприятий

В состав подпрограммы выделено следующее основное мероприятие:

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Выполнение данного основного мероприятия подразумевает исполнения следующих мероприятий:

- осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов за капитальный ремонт;

- улучшения качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2025 - 2029 годы составит 97019,1 тыс. рублей, в том числе:

на 2025 год – 73623,5 тыс. руб.;

на 2026год –  6076,4 тыс.  руб.;

на 2027 год – 6076,4 тыс.  руб.;

на 2028 год –  6076,4 тыс.руб.;

на 2029 год –  6076,4 тыс.руб.

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- улучшить качества предоставляемых услуг потребителям коммунальных услуг;

- улучшить качества водоснабжения, водоотведения, безопасности и комфортности проживания населения муниципального округа.

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Жилище |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители программы | Администрация Усвятского района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Усвятского района ГП «Усвяты» СП «Усвятская волость» |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, %. |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего (тыс.руб.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 757,0 | 241,0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 757,0 | 241,0 | 129,00 | 129,00 | 129,0 | 129,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Увеличение доли отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда до 85 %. |  |  |  |  |  |  |

- Cодержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная собственность является одним из важнейших элементов современной экономической системы. Эта собственность включает в себя широкую сеть объектов как хозяйственного, так и социально-бытового назначения, локализованную в рамках муниципального образования. От уровня развития муниципальной собственности, а также эффективности использования её составляющих и всей системы в целом во многом зависит качество жизни местного населения.

Ежегодно число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличивается. Острота проблемы определяется высокой стоимостью жилья, низкими темпами строительства, сложностью в получении жилищных кредитов для приобретения и строительства жилья.

Основная проблема муниципальных образований - это постоянная нехватка средств не только на развитие, но и на текущие нужды. Решить существующую проблему в жилищной сфере, можно посредством данной подпрограммы.

Сама идея программно-целевого метода лежит в том, чтобы сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета, а и на том, как наиболее эффективно его использовать с целью получения конкретных результатов. Программно-целевой метод составления бюджета предусматривает принципиально новый подход формирования бюджетных показателей. Этот процесс начинается с сосредоточения внимания сначала на результатах, которые необходимо достичь, а уже потом становится вопрос о том, какие ресурсы нужно использовать наиболее эффективнее для достижения поставленных результатов и каким способом.

Выполнение программы позволит улучшить техническое состояние муниципального жилищного фонда.

- Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи:

Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа.

Для решения поставленной задачи необходимо выполнение показателей цели подпрограммы:

Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, %.

Планируемые целевые показатели результативности реализации подпрограммы представлены в таблице:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028г. | 2029г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Жилище » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение доступности жилья для жителей Усвятского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда. |  | % | 70 | 72 |  | 75 |  | 80 | 85 |

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет с 2025 по 2028 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3.Перечень и краткое описание основных мероприятий

В состав подпрограммы выделено следующее основное мероприятие:

- Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Выполнение данного основного мероприятия подразумевает исполнения следующих мероприятий:

- проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения;

- проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений

|  | Подпрограмма | «Жилище» | Ответственные исполнители (соисполнители) | Количество мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| 1. | Основное мероприятия | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Администрация Усвятского района | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | Мероприятие | Расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья Региональному оператору ФКР ПО | Администрация Усвятского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Администрация Усвятского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2025 - 2029 годы  составит 757,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2025 год – 241,0 тыс.  рублей;

на 2026 год – 129,0 тыс.  рублей;

на 2027 год – 129,0 тыс.  рублей;

на 2028 год – 129,0 тыс. рублей;

на 2029 год – 129,0 тыс. рублей.

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличения доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда 85 %;

- улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда, % | % | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, ед. | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение требуемого объема услуг (%) | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 1.2 | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей (ед.) | ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед.) | ед. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Жилище » |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, % | % | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства

Усвятского муниципального округа на 2025-2029 гг.

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | ГРБС_Описание | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы» | всего, в том числе: | 73575,5 |  | 6000,4 | 6000,4 | 6000,4 | 6000,4 | 97577,1 |
|  |  | Администрация Усвятского района | 73575,5 |  | 6000.4 | 6000,4 | 6000,4 | 6000,4 | 97577,1 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа | всего, в том числе: | 73334,5 |  | 5871,4 | 5871,4 | 5871.0 | 5871.0 | 96820,1 |
|  |  | Администрация Усвятского района | 73334,5 |  | 5871,4 | 5871,4 | 5871.0 | 5871.0 | 96820,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа» | Администрация Усвятского района | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Субсидия теплоснабжающим организациям | Администрация Усвятского района | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Санитарно- эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения» | Администрация Усвятского района | 1769,0 |  | 1769,0 | 1769,0 | 1769,0 | 1769,0 | 8845,0 |
| 1.2.1 | Выполнение работ по организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | Администрация Усвятского района | 976,0 |  | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 4880,0 |
| 1.2.2 | Расходы на ликвидацию стихийных несанкционированных свалок | Администрация Усвятского района | 114,0 |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 570,0 |
| 1.2.3 | Расходы на содержание объектов водоснабжения | Администрация Усвятского района | 508,0 |  | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 2540,0 |
| 1.2.4 | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Администрация Усвятского района | 171,0 |  | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 855 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Благоустройство муниципального округа» | Администрация Усвятского района | 71277,5 |  | 3792,0 | 3792,0 | 3792,0 | 3792,0 | 86445,5 |
| 1.3.1 | Обеспечение функционирования уличного освещения | Администрация Усвятского района | 2344,0 |  | 2344,0 | 2344,0 | 2344,0 | 2344,0 | 11720,0 |
| 1.3.2 | Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения | Администрация Усвятского района | 398,0 |  | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 1990,0 |
| 1.3.3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Усвятского района | 143,0 |  | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 715,0 |
| 1.3.4 | Проведение работ по озеленению территории | Администрация Усвятского района | 331,0 |  | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 1655,0 |
| 1.3.5 | Реализация мероприятий, связанных с присвоением МО «Усвятский район» звания «Край партизанской славы» | Администрация Усвятского района | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| 1.3.6 | Расходы на строительство моста через протоку между озерами Усвятское и Городечное , в том числе ПИР | Администрация Усвятского района | 67540,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67540,5 |
| 1.3.7 | Расходы на ликвидацию очага сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Усвятского района | 21,0 |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 54,6 |
| 1.4 | Основное мероприятие « Реализация инициативных проектов граждан» | Администрация Усвятского района | 288,0 |  | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |
| 1.4.1 | Расходы на реализацию инициативных проектов в муниципальном округе | Администрация Усвятского района | 288,0 |  | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Жилище» | всего, в том числе: | 241.0 |  | 129.0 | 129.0 | 129,0 | 129,0 | 757,0 |
|  |  | Администрация Усвятского района | 241.0 |  | 129.0 | 129.0 | 129,0 | 129,0 | 757,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Администрация Усвятского района | 241.0 |  | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 757,0 |
| 2.1.1 | Расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья Региональному оператору ФКР ПО | Администрация Усвятского района | 112,0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112,0 |
| 2.1.2 | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Администрация Усвятского района | 129.0 |  | 129.0 | 129.0 | 129,0 | 129.0 | 645,0 |

|  | ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025- 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (руб. ), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Усвятского муниципального округа на 2025-2029 годы | всего, в том числе: | всего | 73864,5 | 6076,4 |  | 6076,4 |  |  | 6076,4 | 6076,4 | 98170,1 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 289,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 593,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 73575,5 | 6000.4 |  | 6000.4 |  |  | 6000,4 | 6004.00 | 97577,1 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 73864,5 | 6076,4 |  | 6076,4 |  |  | 6076,4 | 6076,4 | 98170,1 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 289,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 593,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 73575,5 | 6000.4 |  | 6000.4 |  |  | 6000,4 | 6004.00 | 97577,1 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального округа» | всего, в том числе: | всего | 73623,5 | 6076,4 |  | 6076,4 |  |  | 6076,4 | 6076,4 | 97943,5 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 289,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 593,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 73334,5 | 6000.4 |  | 6000.4 |  |  | 6000,4 | 6004.00 | 97440,5 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 73623,5 | 6076,4 |  | 6076,4 |  |  | 6076,4 | 6076,4 | 97943,5 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 289,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 593,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 73334,5 | 6000.4 |  | 6000.4 |  |  | 6000,4 | 6004.00 | 97440,5 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа» | всего, в том числе: | всего | 100.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 100.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | Всего | 100.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 100.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства | всего, в том числе: | всего | 100,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 100,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 100,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 100,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Санитарно- эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения» | всего, в том числе: | всего | 1769,0 | 1769,0 |  | 1769,0 |  |  | 1769,0 | 1769.0 | 8845,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1769,0 | 1769,0 |  | 1769,0 |  |  | 1769,0 | 1769.0 | 8845,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 1769,0 | 1769,0 |  | 1769,0 |  |  | 1769,0 | 1769.0 | 8845,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1769,0 | 1769,0 |  | 1769,0 |  |  | 1769,0 | 1769.0 | 8845,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение работ по организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, уборке несанкционированных свалок | всего, в том числе: | всего | 976,0 | 976,0 |  | 976,0 |  |  | 976,0 | 976.00 | 4880,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 976,0 | 976,0 |  | 976,0 |  |  | 976,0 | 976.00 | 4880,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 976,0 | 976,0 |  | 976,0 |  |  | 976,0 | 976.00 | 4880,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 976,0 | 976,0 |  | 976,0 |  |  | 976,0 | 976.00 | 4880,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на ликвидацию стихийных несанкционированных свалок | всего, в том числе: | всего | 114,0 | 114,0 |  | 114,0 |  |  | 114,0 | 114.00 | 570,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 114,0 | 114,0 |  | 114,0 |  |  | 114,0 | 114.00 | 570,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 114,0 | 114,0 |  | 114,0 |  |  | 114,0 | 114.00 | 570,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 114,0 | 114,0 |  | 114,0 |  |  | 114,0 | 114.00 | 570,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.4 | Расходы на содержание объектов водоснабжения | всего, в том числе: | всего | 508,0 | 508,0 |  | 508,0 |  |  | 508,0 | 508.00 | 2540,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 508,0 | 508,0 |  | 508,0 |  |  | 508,0 | 508.00 | 2540,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 508,0 | 508,0 |  | 508,0 |  |  | 508,0 | 508.00 | 2540,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 508,0 | 508,0 |  | 508,0 |  |  | 508,0 | 508.00 | 2540,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.5 | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | всего, в том числе: | всего | 171,0 | 171,0 |  | 171,0 |  |  | 171,0 | 171.00 | 855,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 171,0 | 171,0 |  | 171,0 |  |  | 171,0 | 171.00 | 855,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 171,0 | 171,0 |  | 171,0 |  |  | 171,0 | 171.00 | 855,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 171,0 | 171,0 |  | 171,0 |  |  | 171,0 | 171.00 | 855,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство муниципального округа» | всего, в том числе: | всего | 71466,5 | 3800,4 |  | 3800,4 |  |  | 3800,4 | 3800,4 | 86668,1 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 189,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 493,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 71277,5 | 3724,4 |  | 3724,4 |  |  | 3724,4 | 3724,4 | 86175,1 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 71466,5 | 3800,4 |  | 3800,4 |  |  | 3800,4 | 3800,4 | 86668,1 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 189,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 493,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 71277,5 | 3724,4 |  | 3724,4 |  |  | 3724,4 | 3724,4 | 86175,1 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение функционирования уличного освещения | всего, в том числе: | всего | 2344,0 | 2344,0 |  | 2344,0 |  |  | 2344,0 | 2344,0 | 11720,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2344,0 | 2344,0 |  | 2344,0 |  |  | 2344,0 | 2344,0 | 11720,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 2344,0 | 2344,0 |  | 2344,0 |  |  | 2344,0 | 2344,0 | 11720,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2344,0 | 2344,0 |  | 2344,0 |  |  | 2344,0 | 2344,0 | 11720,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения | всего, в том числе: | всего | 398,0 | 398,0 |  | 398,0 |  |  | 398,0 | 398,0 | 1990,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 398,0 | 398,0 |  | 398,0 |  |  | 398,0 | 398,0 | 1990,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 398,0 | 398,0 |  | 398,0 |  |  | 398,0 | 398,0 | 1990,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 398,0 | 398,0 |  | 398,0 |  |  | 398,0 | 398,0 | 1990,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.3 | Организация и содержание мест захоронения | всего, в том числе: | всего | 143,0 | 143,0 |  | 143,0 |  |  | 143,0 | 143,0 | 715,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 143,0 | 143,0 |  | 143,0 |  |  | 143,0 | 143,0 | 715,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 143,0 | 143,0 |  | 143,0 |  |  | 143,0 | 143,0 | 715,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 143,0 | 143,0 |  | 143,0 |  |  | 143,0 | 143,0 | 715,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.4 | Проведение работ по озеленению территории | всего, в том числе: | всего | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 |  |  | 331,0 | 331,0 | 1655,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 |  |  | 331,0 | 331,0 | 1655,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 |  |  | 331,0 | 331,0 | 1655,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 |  |  | 331,0 | 331,0 | 1655,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.5 | Реализация мероприятий, связанных с присвоением МО «Усвятский район» звания «Край партизанской славы» | всего, в том числе: | всего | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.6 | Расходы на строительство моста через протоку между озерами Усвятское и Городечное , в том числе ПИР | всего, в том числе: | всего | 67540,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0.00 | 0.00 | 67540,5 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 67540,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0,0 | 0,0 | 67540,5 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 67540,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0.00 | 0.00 | 67540,5 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 67540,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0,0 | 0,0 | 67540,5 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.7 | Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе: | всего | 189,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 493,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 189,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 493,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 189,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 493,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 189,0 | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 76,0 | 493,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 3.1.8 | Расходы на ликвидацию очага сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе: | всего | 21,0 | 8,4 |  | 8,4 |  |  | 8,4 | 8,4 | 54,6 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 21,0 | 8,4 |  | 8,4 |  |  | 8,4 | 8,4 | 54,6 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 21,0 | 8,4 |  | 8,4 |  |  | 8,4 | 8,4 | 54,6 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 21,0 | 8,4 |  | 8,4 |  |  | 8,4 | 8,4 | 54,6 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов граждан» | всего, в том числе: | всего | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на реализацию инициативных проектов в муниципальном округе | всего, в том числе: | всего | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 288,0 | 378,0 |  | 378,0 |  |  | 378,0 | 378,0 | 1800,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Жилище» | всего, в том числе: | всего | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | всего | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 241,00 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129,0 | 757,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья Региональному оператору ФКР ПО» | всего, в том числе: | всего | 112,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 112,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 112,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 112,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 112,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 112,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 112,0 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 112,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда» | всего, в том числе: | всего | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129.00 | 129.00 | 645,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129.00 | 645,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | Администрация Усвятского района | всего | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129.00 | 129.00 | 645,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 | 129.00 | 645,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подпрограмма Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усвятского муниципального округа" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Администрация Усвятского района | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей (ед.) | 2025 - 4ед. 2026 - 3ед. 2027 - 2ед. 2028 – 1 ед. 2029 – 1 ед. |  |
|  |  | 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед.) | 2025 - 5ед. 2026 - 4ед. 2027 – 3 ед. 2028 – 2 ед. 2029 – 1 ед. |  |
|  |  | 3. Обеспечение требуемого объема услуг (%) | 2025 - 97% 2026 - 98% 2027 - 99% 2028 – 100% 2029 – 100% |  |
| Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Администрация Усвятского района | 1. Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем объеме муниципального жилого фонда, % | 2025 - 70% 2026 - 72% 2027 - 75% 2028 – 80% 2029 – 85% |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Показатели |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усвятский муниципальный округ"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидия теплоснабжающим организациям |  |  | Количество аварий на 1 км сетей |  | ед. | 4 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения |  |  | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |  | ед. | 70 |  | 72 | 75 | 80 | 85 |
| 2.1.2. | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений |  |  | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |  | ед. | 70 |  | 72 | 75 | 80 | 85 |